# Product Backlog Jerarquizado — TourMatch

## Prioridad Alta (MVP — Funcionalidades críticas)

| ID | Historia de Usuario | Actor | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-T01 | Registro de usuario | Turista | Alta | Sprint 1 |
| HU-T02 | Inicio de sesión | Turista | Alta | Sprint 1 |
| HU-C01 | Registro como conductor | Conductor | Alta | Sprint 1 |
| HU-C02 | Registrar vehículo | Conductor | Alta | Sprint 1 |
| HU-A01 | Gestionar usuarios | Administrador | Alta | Sprint 1 |
| HU-T03 | Cotizar un viaje | Turista | Alta | Sprint 2 |
| HU-T04 | Visualizar ruta optimizada | Turista | Alta | Sprint 2 |
| HU-C03 | Ver solicitudes disponibles | Conductor | Alta | Sprint 2 |
| HU-C04 | Aceptar viaje | Conductor | Alta | Sprint 2 |
| HU-C05 | Visualizar ruta completa | Conductor | Alta | Sprint 2 |
| HU-A04 | Supervisar reservas | Administrador | Alta | Sprint 2 |

## Prioridad Media

| ID | Historia de Usuario | Actor | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-T06 | Ver historial de reservas | Turista | Media | Sprint 4 |
| HU-T07 | Cancelar reserva | Turista | Media | Sprint 4 |
| HU-C07 | Ver ganancias | Conductor | Media | Sprint 4 |
| HU-C08 | Rechazar solicitudes | Conductor | Media | Sprint 4 |
| HU-A05 | Gestionar reportes | Administrador | Media | Sprint 4 |
| HU-A06 | Gestionar reclamos | Administrador | Media | Sprint 4 |

## Prioridad Baja

| ID | Historia de Usuario | Actor | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-T08 | Calificar conductor | Turista | Baja | Sprint 5 |
| HU-A07 | Gestionar panoramas turísticos | Administrador | Baja | Sprint 5 |
| HU-A08 | Monitorear métricas del sistema | Administrador | Baja | Sprint 5 |

## Épicas del Proyecto

Épica 1 — Autenticación y Usuarios
HU-T01, HU-T02, HU-C01, HU-A01

Épica 2 — Gestión de Vehículos y Conductores
HU-C02, HU-A02, HU-A03

Épica 3 — Reservas y Rutas
HU-T03, HU-T04, HU-T05, HU-C03, HU-C04, HU-C05, HU-C06

Épica 4 — Gestión y Seguimiento
HU-T06, HU-T07, HU-C07, HU-C08, HU-A04, HU-A05, HU-A06

Épica 5 — Experiencia y Analítica
HU-T08, HU-A07, HU-A08