Plantilla de riesgos requirimientos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad de la API de Mapas: Consumir Google Maps puede requerir tarjetas de crédito o superar la capa gratuita durante el desarrollo. | Alta | Crítico | Utilizar alternativas open-source como Leaflet.js con OpenStreetMap o Mapbox en su capa gratuita para las pruebas de concepto. |
| Retrasos en la Maquetación Frontend: Al estar consolidando nociones de CSS3 y HTML5, crear un diseño responsivo desde cero puede tomar más de lo previsto. | Media | Medio | Priorizar un diseño minimalista "Mobile-First" (enfocado en celulares primero) usando Flexbox y CSS Modules, evitando animaciones complejas en la primera fase. |
| Desconexión de Microservicios: Que el auth-service falle, dejando a los usuarios sin poder cotizar viajes. | Baja | Crítico | Implementar manejo de errores (try/catch) en React para mostrar mensajes amigables al usuario ("Servicio no disponible") en lugar de que la pantalla quede en blanco. |